| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 |
| --- | --- |
| Rut | 12622852-k |
| Nombres | Cristian Andrés |
| Apellidos | Monsalve Budrovich |
| Roles | Fullstack/ Otros |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | TEA-Link |
| --- | --- |
| Descripción | Sistema Web de comunicación y seguimiento colaborativo para personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) |
| Problemática detectada | Las personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) suelen recibir acompañamiento desde distintos entornos, principalmente el hogar, los establecimientos educacionales y profesionales de apoyo, tales como psicopedagogos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales. Actualmente, la comunicación entre estos actores se realiza de manera informal, descentralizada y poco estructurada, utilizando herramientas no diseñadas para este propósito como aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp), cuadernos físicos o llamadas telefónicas, Esta situación genera diversos problemas, entre ellos: - Pérdida de información relevante. - Falta de trazabilidad y registro histórico. - Dificultad para dar seguimiento continuo a situaciones observadas. - Escasa coordinación entre familia, docentes y profesionales de apoyo. La ausencia de un sistema centralizado dificulta la continuidad del acompañamiento y limita la toma de decisiones informadas basadas en antecedentes previos, afectando el apoyo integral a la persona dentro del espectro autista. |
| Solución esperada | ¿Qué es TEA-Link? TEA-Link es una aplicación web orientada a centralizar, organizar y estructurar la comunicación entre los distintos actores que participan en el acompañamiento de personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). El sistema permite registrar observaciones relevantes, realizar seguimiento de situaciones específicas y mantener un historial organizado y consultable en el tiempo, facilitando la continuidad de la información entre distintos contextos en los que se desenvuelve la persona (hogar, establecimiento educacional, apoyo profesional). Es importante destacar que la plataforma no realiza diagnósticos clínicos ni tratamientos de salud, actuando exclusivamente como una herramienta de apoyo organizacional y comunicacional. |
| Objetivos generales | Desarrollar una aplicación web que centralice y estructure la comunicación entre familiares, docentes, y profesionales de apoyo involucrados en el acompañamiento de personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), facilitando el registro, seguimiento y consulta de observaciones relevantes mediante un sistema colaborativo, seguro y trazable. |
| Objetivos específicos | - Implementar un sistema de gestión de usuarios con control de roles y permisos que permita la administración segura de accesos según el perfil (familiar, docente, profesional, administrador). - 2. Desarrollar un módulo de registro y seguimiento de observaciones que facilite la documentación estructurada y colaborativa de situaciones relevantes. - 3. Crear un sistema de consulta histórica con filtros que permita visualizar y exportar información organizada cronológicamente. - 4. Garantizar la seguridad, privacidad y trazabilidad de la información mediante implementación de estándares de desarrollo web seguros. |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá la gestión de usuarios y perfiles de personas acompañadas, el registro colaborativo de observaciones con seguimiento de estados, la consulta de historial filtrable y exportable, y la administración de permisos de acceso. El sistema no incluye funcionalidades de diagnóstico clínico, tratamiento médico ni análisis automatizado de datos. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Antecedentes y motivación El proyecto TEA-Link surge de una necesidad real experimentada por el desarrollador (yo) en su rol de padre de un niño dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). En el día a día del acompañamiento, se evidencia constantemente la falta de comunicación efectiva entre los distintos actores involucrados: familia, establecimiento educacional y profesionales de apoyo. Esta situación se manifiesta de manera recurrente en escenarios como: - Durante las sesiones con profesionales de apoyo (psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales), se solicita información actualizada sobre el comportamiento del niño en el hogar y en el colegio, lo que requiere solicitar previamente informes escritos al establecimiento educacional. - En el contexto escolar, los docentes consultan sobre el desarrollo de las terapias y el comportamiento en casa, requiriendo mantenerlos informados constantemente sobre avances o situaciones observadas en otros contextos. - En el hogar, la familia debe actuar como intermediaria entre el colegio y los profesionales, recopilando, transmitiendo y actualizando información de manera manual y fragmentada. Esta dinámica genera una carga administrativa significativa, pérdida de la información relevante, falta de continuidad en el seguimiento y dificultad para tomar decisiones informadas basadas en antecedentes completos actualizados. Público objetivo El sistema está dirigido a los siguientes usuarios: - Familiares o tutores legales de personas dentro del espectro autista, quienes requieren centralizar y compartir información de manera eficiente. - Docentes de establecimientos educacionales que participan en el proceso formativo y necesitan conocer el contexto completo del estudiante. - Profesionales de apoyo (psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales) que requieren acceso a información actualizada para ajustar sus intervenciones. - Administradores del sistema, encargados de la gestión de usuarios y permisos. Estado del arte Actualmente, la comunicación entre estos actores se realiza de manera informal y descentralizada, utilizando: - Aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp): No están diseñadas para gestión de información estructurada, carecen de trazabilidad formal y mezclan comunicación personal con información relevante del acompañamiento. - Cuadernos físicos de comunicación: Difíciles de mantener actualizados, se extravían fácilmente y no permiten consulta histórica eficiente. - Llamadas telefónicas y correos electrónicos: Información dispersa, sin registro centralizado ni seguimiento estructurado. - Sistemas institucionales cerrados: Algunos colegios cuentan con plataformas internas, pero no permiten la integración con profesionales externos ni el acceso familiar estructurado. Limitaciones identificadas: - Falta de centralización de la información. - Ausencia de registro histórico organizado y consultable. - No existe seguimiento de estados (pendiente, revisado, en curso). - Difícil acceso simultáneo para múltiples actores. - Información fragmentada entre distintas plataformas. Oportunidad Detectada: No existe en el mercado local una solución específicamente diseñada para facilitar la comunicación colaborativa entre familia, establecimientos educacionales y profesionales de apoyo en el contexto del acompañamiento de personas dentro del Trastorno del Espectro Autista. TEA Link representa una oportunidad de desarrollar una herramienta digital accesible, centrada en las necesidades reales de los usuarios, que mejore significativamente la coordinación, continuidad y calidad del acompañamiento integral.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del proyecto TEA Link se utilizará Scrum, un marco de trabajo ágil que permite desarrollar software de manera iterativa e incremental mediante sprints de duración fija. Justificación de su uso: Scrum se selecciona por las siguientes razones: - Entregas incrementales: Permite desarrollar y entregar funcionalidades de manera progresiva, validando cada módulo antes de continuar con el siguiente. - Adaptabilidad: Facilita ajustes en el alcance o prioridades según necesidades detectadas durante el desarrollo. - Visibilidad del progreso: A través de las ceremonias de revisión, se puede evidenciar el avance del proyecto de manera continua. - Gestión de riesgos: Al trabajar en ciclos cortos, se identifican tempranamente problemas técnicos o funcionales. - Enfoque en valor: Prioriza las funcionalidades de mayor impacto para los usuarios finales. Adaptación al contexto: Dado que el proyecto será desarrollado por un solo integrante, se adaptarán las ceremonias tradicionales de Scrum de la siguiente manera: - Sprints de 2 semanas: Permitirán ciclos de desarrollo cortos con entregables funcionales. - Sprint Planning individual: Planificación de tareas al inicio de cada sprint con definición clara de objetivos - Daily Standup (adaptado): Registro diario de avances, impedimentos y tareas del día mediante documentación personal. - Sprint Review: Revisión de funcionalidades desarrolladas con validación de criterios de aceptación. - Sprint Retrospective: Análisis de lo aprendido, ajustes metodológicos y mejoras para el siguiente sprint. Etapas del proyecto El proyecto se desarrollará en las siguientes fases, alineadas con las evaluaciones parciales de la asignatura: FASE 1: Determinación y Planificación del Proyecto Duración: semanas 1-4 (9 marzo – 5 abril) Hito: Evaluación Parcial 1 – Seaman 4 (30 marzo – 5 abril) Semana 1 (9 – 15 marzo): - Identificación de la problemática y necesidad del mercado. - Definición inicial del proyecto (nombre, descripción, alcance). - Análisis del público objetivo. - Investigación del estado del arte. Semana 2 (16 – 22 marzo): - Definición completa de requerimientos funcionales y no funcionales. - Diseño de arquitectura del sistema. - Definición del stack tecnológico. - Creación de modelos de base de datos (MER/DER). Semana 3 (23 – 29 marzo): - Diseño de interfaces de usuario (wireframes/mockups). - Documentación de objetivos generales y específicos. - Definición de entregables y restricciones. Semana 4 (30 marzo – 5 abril): - Preparación de presentación (20 minutos). - Revisión final de documentación. - ENTREGA: Evaluación Parcial 1 – Estado de avance N°1 Entregables Fase 1: - Documento de antecedentes del proyecto. - Diagrama de arquitectura. - Modelo de base de datos (MER/DER). - Diseños de UI/UX (wireframes). - Presentación formal del proyecto. FASE 2: Diseño y Desarrollo de la Solución Duración: Semanas 5-11 (6 abril – 24 mayo) Hito: Evaluación Parcial 2 – Semana 11 (18-24 mayo) Sprint 1 (Semanas 5-6: 6-19 abril) – Act 2.1 Objetivos: Documentación, login y CRUD básicos - Configuración del entorno de desarrollo. - Creación del repositorio Git y su estructura inicial del proyecto. - Implementación de sistema de autenticación (login/logout). - Desarrollo de registro de usuarios. - Implementación de CRUD de usuarios. - Asignación de roles básicos (familiar, docente, profesional, administrador). - Documentación técnica inicial. Entregables Sprint 1: - Repositorio configurado. - Módulo de autenticación funcional. - Documentación de API (endpoints de autenticación). Sprint 2 (semanas 7-8: 20 abril – 3 mayo) – Act 2.2 Objetivo: Gestión de Personas Acompañadas - Desarrollo de CRUD de perfiles de personas dentro del espectro autista. - Implementación de asociación de usuarios a perfiles. - Validación de permisos por perfil. - Pruebas unitarias implementadas. Entregables Sprint 2: - CRUD de perfiles completos. - Sistema de asociación de usuarios funcional. - Pruebas unitarias implementadas. Sprint 3 (Semanas 9-10: 4-17 mayo) – Act 2.2 Objetivo: Comunicación y Seguimiento Colaborativo - Desarrollo de registro de observaciones (fecha, tipo, comentario, autor). - Implementación de bitácora colaborativa. - Sistema de estados de seguimiento (pendiente, revisado, en curso). - Validación de permisos para registrar observaciones. - Interfaz de usuario para visualización de observaciones. Entregables Sprint 3: - Sistema de registro de observaciones funcional. - Bitácora con seguimiento de estados. - Interfaz de usuario responsiva. Semana 11 (18-24 mayo) - Integración de módulos desarrollados. - Pruebas de integración. - Corrección de errores críticos. - ENTREGA: Evaluación Parcial 2 – Estado de avance N°2. Entregables Fase 2: - Aplicación web funcional con módulos 1, 2 y 3 operativos. - Código fuente en repositorio (frontend y backend). - Documentación de API actualizada. - Pruebas unitarias y de integración. - Manual técnico preliminar. FASE 3: Validación y Aseguramiento de Calidad Duración: Semanas 12-15 (25 mayo – 21 junio) Hito: Evaluación Parcial 3 – Semana 15 (15-21 junio) Sprint 4 (Semanas 12-13: 25 mayo – 7 junio) – Act 3.1 Objetivo: Módulo de Reportes e Historial + Validación - Desarrollo de visualización de historial cronológico. - Implementación de filtros (fecha, tipo de observación, autor). - Funcionalidad de exportación a PDF/Excel. - Validación de requisitos funcionales y no funcionales. - Planificación de plan de pruebas funcionales (casos de prueba). - Ejecución de pruebas funcionales. - Pruebas de seguridad (roles, accesos, validaciones). Entregables Sprint 4: - Módulo de reportes e historial completo. - Plan de pruebas documentado. - Reporte de resultados de pruebas. Semana 14 (8-14 junio) – Act 3.2 Objetivo: Ajustes y mejoras - Corrección de errores detectados en pruebas. - Optimización de rendimiento. - Mejoras de usabilidad según hallazgos. - Refinamiento de interfaces. - Validación final de seguridad. Entregables Semana 14: - Aplicación optimizada y corregida. - Reporte de mejoras implementadas. Semana 15 (15-21 junio) - Pruebas finales de integración. - Validación de criterios de éxito. - Documentación completa actualizada. - ENTREGA: Evaluación Parcial 3 – Estado de avance N°3 Entregables Fase 3: - Aplicación completa y funcional (100% de módulos). - Plan de pruebas ejecutado con evidencias. - Reporte de correcciones y mejoras. - Manual de usuario completo. - Manual técnico finalizado. - Documentación API completa. FASE 4: Evaluación Final Duración: Semanas 16-18 (22 junio – 12 julio) Hito: Evaluación final transversal – Semana 16 (6-12 julio) Semanas 16-17 (22 junio – 5 julio): - Configuración de entorno de producción. - Despliegue de la aplicación (frontend y backend). - Configuración de base de datos en producción. - Pruebas en ambiente productivo. - Preparación de presentación final. - Revisión integral de toda la documentación. Entregables Semana 16-17: - Aplicación desplegada en producción (URL funcional). - Documentación completa empaquetada. Semana 18 (6-12 julio): - EVALUACIÓN FINAL TRANSVERSAL - Presentación del proyecto completo. - Demostración en vivo del sistema. - Defensa del trabajo realizado. Entregables Finales: - Aplicación web desplegada y funcional. - Código fuente completo en repositorio. - Documentación técnica y de usuario. - Informe final del proyecto. - Presentación formal. Definición de Funciones, Tareas y Responsabilidades Dado que el proyecto será desarrollado por un solo integrante (Cristian Monsalve Budrovich), las responsabilidades incluyen: Rol: Full Stack Developer Responsabilidades: - Análisis de requerimientos y diseño de solución - Desarrollo del frontend (interfaz de usuario) - Desarrollo del backend (lógica de negocio y API) - Diseño e implementación de base de datos - Implementación de medidas de seguridad - Pruebas de funcionalidad y calidad - Documentación técnica y de usuario - Despliegue de la aplicación - Gestión del repositorio y control de versiones Tareas principales: - Codificación de componentes frontend y backend - Creación de endpoints de API REST - Modelado y poblamiento de base de datos - Implementación de autenticación y autorización - Validación de datos (frontend y backend) - Creación de pruebas unitarias y de integración - Redacción de documentación Métodos de trabajo - Control de versiones: Git con repositorio en GitHub - Gestión de tareas: Tablero Kanban en Trello/GitHub Projects - Documentación: Markdown en repositorio + Google Docs para documentos formales - Comunicación: Reuniones periódicas con docente tutor - Registro de avances: Commits frecuentes con mensajes descriptivos - Revisión de código: Code review personal antes de cada commit importante

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

TEA Link es una aplicación web full-stack que implementa una arquitectura de tres capas con separación clara entre presentación (frontend con React), lógica de negocio (backend con Node.js), y persistencia de datos con PostgreSQL. El sistema gestiona usuarios con diferentes roles (familias, educadores, profesionales), perfiles de personas con TEA, observaciones colaborativas, y generación de reportes personalizados. La comunicación entre capas se realiza mediante API REST con autenticación JWT, garantizando transaccionalidad ACID para operaciones críticas sobre datos sensibles de menores.

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: - Frontend: Vercel (plataforma serveless con CDN global, despliegue automático desde Git, SSL gratuito, optimización automática de assets) - Backend: Render (hosting de aplicaciones Node.js con autoscaling, variables de entorno seguras, logs integrados, health checks automáticos) - Base de Datos: Neon.tech o Supabase (PostgreSQL serveless con backups automáticos, branching de base de datos, tier gratuito generoso - Control de Versiones: GitHub (repositorio publico/privado con GitHub Actions para CI/CD) - CI/CD: GitHub Actions (ejecución automática de test, linting y despliegue en cada push a ramas principales) Arquitectura de software: Arquitectura por capas (3-Tier Architecture) [CAPA PRESENTACIÓN] → React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS ↕ HTTP/REST (JSON) [CAPA LÓGICA NEGOCIO] → Node.js + Express + TypeScript + Middleware ↕ Prisma ORM [CAPA DATOS] → PostgreSQL 15.x (Neon/Supa Base) Justificación: Esta arquitectura es la más adecuada porque TEA Link maneja datos fuertemente relacionados (Usuario→Perfil→Observación→Reporte) que requieren transacciones ACID, consistencia crítica para datos sensibles de menores, trazabilidad completa mediante middleware centralizado, y control de acceso basado en roles. La separación en capas facilita testing, mantenimiento y escalabilidad apropiada para miles de usuarios. Lenguajes de programación: - Frontend: TypeScript 5.x (superset de JavaScript con tipado estático) - Backend: TypeScript 5.x sobre Node.js 20.x LTS - Base de Datos: SQL (PostgreSQL dialect) - Configuración: JSON (package.json, tsconfig.json), YAML (GitHub Actions) Justificación: TypeScript en ambas capas proporciona consistencia de lenguaje, type-safety end-to-end, reducción de errores en tiempo de desarrollo, autocompletado inteligente, y facilita el mantenimiento al compartir tipos e interfaces entre frontend y backend. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Frontend: React 18.x - Framework UI con componentes reutilizables Vite 5.x - Build tool con HMR ultrarrápido Tailwind CSS 3.x - Framework CSS utility-first React Router 6.x - Manejo de rutas SPA Axios 1.x - Cliente HTTP con interceptores React Hook Form 7.x - Gestión eficiente de formularios Zustand o Context API - Gestión de estado global Backend: - Express.js 4.x - Framework web para Node.js - Prisma 5.x - ORM type-safe con migraciones - json web token 9.x - Generación y validación de JWT - bcrypt 5.x - Hashing seguro de contraseñas - Zod 3.x - Validación de esquemas con types - cors - Configuración de CORS - helmet - Seguridad HTTP headers - morgan - Logging de requests - dotenv - Gestión de variables de entorno DevOps: - ESLint + Prettier - Linting y formateo de código - Jest + Vitest - Testing unitario - Supertest - Testing de APIs REST Base de datos: PostgreSQL 15.x (relacional, open-source) Plataforma: Neon.tech o Supabase (PostgreSQL servirlas) Justificación: PostgreSQL es el RDBMS más adecuado porque: - Soporta transacciones ACID críticas para datos sensibles de menores - Integridad referencial mediante foreign keys para relaciones Usuario→Perfil→Observación - Consultas complejas con JOINs eficientes entre entidades relacionadas - Índices avanzados para búsquedas rápidas de observaciones - Tipos de datos ricos (JSON, arrays, fechas) para flexibilidad - Madurez, estabilidad y amplia documentación Esquema Principal: - Tabla usuarios (id, email, password_hash, rol, created_at) - Tabla perfiles (id, nombre, edad, diagnóstico, usuario_id, created_at) - Tabla observaciones (id, título, descripción, categoría, perfil id, auto_ id, fecha, created_at) - Tabla reportes (id, fecha_inicio, fecha_fin, formato, contenido, created_at) - Tabla intermedia observaciones reportes (reporte de, observación id) Repositorio: GitHub: https://github.com/[usuario]/tea-link Estructura: tea-link/ /frontend/ # Aplicación React /backend/ # API Express /docs/ # Documentación del proyecto/.github/workflows/ # CI/CD pipelines └── README.md # Documentación principal Ramas: - main - Código en producción (protegida) - develop - Código en desarrollo Otros: - Autenticación: JWT con expiración de 24 horas, refresh tokens para sesiones extendidas - Autorización: Middleware RBAC (Role-Based Access Control) validando permisos según rol - Validación: Doble validación (frontend con React Hook Form + backend con Zod) - Logging: Winston o Morgan para registro de operaciones y auditoría - Monitoreo: Logs de errores y métricas de rendimiento en plataforma de hosting - Backup: Backups automáticos diarios proporcionados por Neon/Supa Base - Documentación API: Swagger/OpenAPI para documentación interactiva de endpoints - Metodología: Scrum adaptado con sprints de 2 semanas - Convenciones: Conventional Commits, ESLint + Prettier para código consistente

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Definición y planificación del proyecto | Elaboración de GUÍA 1, definición de alcance, objetivos, metodología y stack tecnológico. Creación de repositorio GitHub. | Computador, Internet, Visual Studio Code, GitHub, documentación académica | 2 semanas (S1-S2: 9-22 marzo) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Entregable: GUÍA 1 completa, repositorio inicializado, documentación técnica |
| 2.- | Configuración del entorno de desarrollo | Instalación de Node.js, PostgreSQL local, configuración de Vite + React, Express + TypeScript, Prisma ORM. Setup de ESLint y Prettier. | Computador, Node.js 20.x, PostgreSQL 15.x, VS Code con extensiones (ESLint, Prisma, TypeScript) | 1 semana (S2-S3: 16-22 marzo) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Verificar que ambos proyectos (frontend/backend) compilen sin errores |
| 3.- | Diseño de base de datos | Creación del esquema Prisma con tablas: usuarios, perfiles, observaciones, reportes. Definición de relaciones y constraints. Migraciones iniciales. | Prisma, PostgreSQL, Diagrama ER (draw.io), documentación | 1 semana (S3: 23-29 marzo) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Entregable: Schema Prisma validado, diagrama ER, migraciones aplicadas |
| 4.- | Diseño de interfaz UI/UX | Wireframes de pantallas principales (login, dashboard, perfiles, observaciones, reportes). Definición de paleta de colores y componentes Tailwind. | Figma/Excalidraw, Tailwind CSS, referencias de diseño accesible | 1 semana (S3-S4: 23-29 marzo) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Validar accesibilidad para usuarios TEA (alto contraste, navegación clara) |
| 5.- | Preparación presentación Evaluación 1 | Elaboración de presentación de 20 minutos con: contexto, objetivos, metodología, arquitectura, plan de trabajo. | PowerPoint/Google Slides, GUÍA 1 completada | 1 semana (S4: 30 marzo - 5 abril) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | EVALUACIÓN PARCIAL 1 - 25% |
| 6.- | Sprint 1: Módulo de Autenticación | Desarrollo de registro, login, logout. Implementación de JWT, bcrypt, middleware de autenticación. Validación con Zod. | React, Express, Prisma, JWT, bcrypt, Postman para testing API | 2 semanas (S5-S6: 6-19 abril) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Testing: casos válidos/inválidos, seguridad de tokens |
| 7.- | Sprint 2: Módulo de Usuarios y Roles | CRUD de usuarios, asignación de roles (familia/educador/profesional), perfil de usuario, middleware RBAC. | React Hook Form, Express middlewares, Prisma, Zod | 2 semanas (S6-S7: 13-26 abril) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Validar que cada rol tenga permisos diferenciados |
| 8.- | Sprint 3: Módulo de Perfiles TEA | CRUD de perfiles (nombre, edad, diagnóstico, historial). Relación usuario-perfiles (1:N). Interfaz para crear/editar perfiles. | React components, Express routes, Prisma relations | 2 semanas (S7-S8: 20 abril - 3 mayo) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Permitir múltiples perfiles por usuario (ej: padre con 2 hijos) |
| 9.- | Sprint 4: Módulo de Observaciones (Parte 1) | CRUD de observaciones, categorización (conducta/comunicación/social/académico), autoría y timestamps. | React, Express, Prisma, rich text editor (opcional) | 2 semanas (S9-S10: 4-17 mayo) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Core funcional del sistema - prioridad alta |
| 10.- | Sprint 5: Módulo de Observaciones (Parte 2) | Filtros avanzados (fecha, categoría, autor), búsqueda, paginación. Timeline de observaciones por perfil. | React Query/SWR, Prisma queries con filtros | 2 semanas (S10-S11: 11-24 mayo) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Optimizar consultas SQL con índices |
| 11.- | Preparación presentación Evaluación 2 | Demo funcional de módulos: Autenticación, Usuarios, Perfiles, Observaciones. Presentación de avances. | Aplicación desplegada en Vercel/Render, slides de presentación | 1 semana (S11: 18-24 mayo) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | EVALUACIÓN PARCIAL 2 - 25% |
| 12.- | Sprint 6: Módulo de Reportes (Parte 1) | Generación de reportes personalizados por rango de fechas. Selección de observaciones a incluir. Formato PDF/Excel. | React, Express, librerías: jsPDF o pdfmake, exceljs | 2 semanas (S12-S13: 25 mayo - 7 junio) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Validar generación correcta de PDFs con datos reales |
| 13.- | Sprint 7: Módulo de Reportes (Parte 2) | Historial de reportes generados, descarga, visualización previa. Dashboard con estadísticas básicas. | React charts (Recharts/Chart.js), almacenamiento temporal | 2 semanas (S13-S14: 1-14 junio) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Dashboard opcional si hay tiempo |
| 14.- | Sprint 8: Notificaciones y Mejoras UX | Sistema de notificaciones básicas (nuevas observaciones). Mejoras de usabilidad y feedback visual. | React Toast/Notifications, WebSockets (opcional) | 2 semanas (S14-S15: 8-21 junio) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | WebSockets solo si tiempo permite, sino usar polling |
| 15.- | Preparación presentación Evaluación 3 | Demo completa de todos los módulos. Presentación de sistema finalizado. Testing funcional completo. | Sistema desplegado, documentación actualizada, slides | 1 semana (S15: 15-21 junio) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | EVALUACIÓN PARCIAL 3 - 25% |
| 16.- | Testing integral y corrección de bugs | Testing de integración, casos de uso end-to-end. Corrección de bugs detectados. Refactoring de código. | Jest, Vitest, Supertest, Postman, usuarios de prueba | 1 semana (S16: 22-28 junio) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Priorizar bugs críticos que afecten funcionalidad core |
| 17.- | Documentación técnica final | Elaboración de manual de usuario, documentación de API (Swagger), README completo, guía de instalación. | Swagger/OpenAPI, Markdown, capturas de pantalla | 1 semana (S17: 29 junio - 5 julio) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | Documentación debe permitir replicar el proyecto |
| 18.- | Preparación defensa final | Preparación de presentación final (30-40 min), video demo, informe técnico completo, ensayo de defensa. | PowerPoint, OBS para video, informe en PDF | 1 semana (S18: 6-12 julio) | Cristian Monsalve - Desarrollador Full Stack | EVALUACIÓN FINAL - 25% - Defensa oral del proyecto |

RESUMEN DE FASES:

- FASE 1 (Semanas 1-4): Planificación, diseño, configuración → Evaluación Parcial 1 (25%)

- FASE 2 (Semanas 5-11): Desarrollo core (Auth, Usuarios, Perfiles, Observaciones) → Evaluación Parcial 2 (25%)

- FASE 3 (Semanas 12-15): Desarrollo reportes, notificaciones, mejoras → Evaluación Parcial 3 (25%)

- FASE FINAL (Semanas 16-18): Testing, documentación, defensa → Evaluación Final (25%)

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUÍA 1 - Definición del Proyecto | Documento oficial con: nombre del proyecto, contexto, objetivos generales y específicos, metodología Scrum, descripción técnica completa (arquitectura por capas, stack tecnológico, infraestructura), plan de trabajo semestral con 18 actividades, evidencias por fase y planificación semestral. | Plataforma académica (PDF) |
| 2 | Diagrama Entidad-Relación (MER) | Modelo de base de datos relacional mostrando las 4 entidades principales (Usuario, Perfil, Observación, Reporte), sus atributos, tipos de datos, claves primarias/foráneas y relaciones (1: N, N: N). Incluye cardinalidad y constraints de integridad referencial. | docs/diagramas/diagrama-er.pdf (GitHub) |
| 3 | Wireframes y Mockups UI/UX | Bocetos de interfaz de usuario de las 10 pantallas principales: login, registro, dashboard, lista de perfiles, detalle de perfil, formulario de observación, lista de observaciones, timeline, generación de reportes, visualización de reportes. Incluye flujo de navegación y consideraciones de accesibilidad para usuarios TEA. | docs/diagramas/wireframes.pdf (GitHub) |
| 4 | Documentación de API REST (Swagger/OpenAPI) | Especificación técnica completa de todos los endpoints del backend: rutas, métodos HTTP, parámetros (query, body, path), headers de autenticación (JWT), schemas de request/response, códigos de estado, ejemplos de uso. Incluye endpoints de: autenticación, usuarios, perfiles, observaciones y reportes. | docs/api/swagger.pdf o /api/docs (URL deployment) |
| 5 | Código Fuente Completo | Repositorio GitHub con código TypeScript del frontend (React + Vite + Tailwind) y backend (Node.js + Express + Prisma). Incluye: estructura de carpetas organizada por módulos, schema Prisma, migraciones de base de datos, tests unitarios e integración, archivos de configuración (tsconfig, eslint, prettier), README con instrucciones de instalación y deployment. | https://github.com/[usuario]/tea-link (GitHub - público/privado) |
| 6 | Manual de Usuario | Guía paso a paso con capturas de pantalla explicando cómo usar el sistema para cada tipo de rol: familias (registrar hijos, ver observaciones, generar reportes), educadores (registrar observaciones, consultar historial), profesionales (análisis de datos, reportes avanzados). Incluye FAQ y solución de problemas comunes. | docs/manual-usuario.pdf (GitHub y Plataforma académica) |
| 7 | Presentaciones de Evaluaciones (3 parciales + 1 final) | Slides en PDF de las 4 presentaciones del semestre: Evaluación 1 (planificación y diseño), Evaluación 2 (demo MVP con módulos core), Evaluación 3 (sistema completo), Defensa Final (presentación profesional del proyecto completo con reflexiones y aprendizajes). | docs/presentaciones/evaluacion-[1-4].pdf (GitHub) |
| 8 | Informe Técnico Final | Documento académico completo (30-50 páginas) con: introducción, marco teórico (arquitecturas de software, metodologías ágiles, tecnologías web), desarrollo del proyecto (decisiones técnicas, implementación de módulos, pruebas), resultados obtenidos, conclusiones, referencias bibliográficas formato APA. | Plataforma académica (PDF) |
| 9 | Reporte de Tests y Cobertura | Resultados de pruebas unitarias (Jest/Vitest) y de integración (Supertest) con: cantidad de tests ejecutados, porcentaje de cobertura de código (coverage %), casos de prueba por módulo, bugs detectados y corregidos. Incluye capturas del coverage report HTML. | docs/reporte-tests.pdf (GitHub) |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Definición y planificación del proyecto | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del entorno de desarrollo |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz UI/UX |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación presentación Evaluación 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Módulo de Autenticación |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Módulo de Usuarios y Roles |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Módulo de Perfiles TEA |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Módulo de Observaciones (Parte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Módulo de Observaciones (Parte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación presentación Evaluación 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6: Módulo de Reportes (Parte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Sprint 7: Módulo de Reportes (Parte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Sprint 8: Notificaciones y Mejoras UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Preparación presentación Evaluación 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Testing integral y corrección de bugs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Documentación técnica final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Preparación defensa final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

HITOS DE EVALUACIÓN:

- Semana 4 (30 mar - 5 abr): Evaluación Parcial 1 (25%) - Planificación y diseño

- Semana 11 (18 - 24 may): Evaluación Parcial 2 (25%) - MVP con módulos core

- Semana 15 (15 - 21 jun): Evaluación Parcial 3 (25%) - Sistema completo

- Semana 18 (6 - 12 jul): Evaluación Final (25%) - Defensa del proyecto

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Motivación Personal Como padre de un niño con TEA. Experimento diariamente las dificultades de comunicación entre el hogar, la escuela especial y profesionales de apoyo. La información se transmite de manera informal mediante WhatsApp y cuadernos físicos, generando pérdida de datos críticos y coordinación deficiente. TEA Link nace como solución real a este problema que afecta a cientos de familias chilenas. Impacto Social Según la OMS, 1 de cada 160 niños presenta TEA. En Chile, aproximadamente 15,000 niños en edad escolar podrían beneficiarse de TEA Link. Mejoras Esperadas: - Centralización de información dispersa - Seguimiento longitudinal documentado - Reportes para evaluaciones médicas/educativas - Mejor coordinación entre familias, educadores y profesionales Diferenciadores Clave TEA Link se diferencia de soluciones actuales (cuadernos físicos, WhatsApp, apps comerciales) por ser: - Gratuito y open source - En español, adaptado a contexto chileno - Multidisciplinario (no solo educación o solo terapias) - Con trazabilidad legal (timestamps, autoría) - Seguro para datos sensibles de menores Consideraciones Éticas Protección de Datos (Ley Nº 19.628): - Consentimiento informado para registro de menores - Encriptación de datos sensibles - Derecho de acceso y eliminación de datos Accesibilidad (WCAG 2.1): - Alto contraste para sensibilidades visuales (común en TEA) - Navegación clara y predecible Escalabilidad Futura Si el proyecto resulta exitoso, se consideran ampliaciones como: aplicación móvil nativa, notificaciones push, IA para análisis de patrones, integración con calendarios, y colaboraciones con escuelas especiales y fundaciones TEA. Originalidad El código fuente es completamente original, desarrollado específicamente para este proyecto de titulación. Se utilizan librerías open source (React, Express, Prisma) debidamente citadas en documentación.